|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Đặng Ngọc Huy Hoàng | Hoàng Văn Đức | Trần Bi Tôn | Cao Đình Thành |
| Tuần 1 | -Thảo luận chọn đề tài | -Thảo luận chọn đề tài | -Thảo luận chọn đề tài | -Thảo luận chọn đề tài |
| Tuần 2 | -Thảo luận chọn đề tài | -Thảo luận chọn đề tài | -Thảo luận chọn đề tài | -Thảo luận chọn đề tài |
| Tuần 3 | -Phân tích các chức năng của đề tài | -Phân tích các chức năng của đề tài | -Phân tích các chức năng của đề tài | -Phân tích các chức năng của đề tài |
| Tuần 4 | -Thiết kế sơ đồ use-case | -Thiết kế sơ đồ use-case | -Thiết kế sơ đồ lớp | -Thiết kế sơ đồ lớp |
| Tuần 5 | -Thiết kế database, viết bảng phân việc | -Thiết kế database | -Thiết kế sơ đồ lớp | -Thiết kế sơ đồ lớp |
| Tuần 6 | -Tìm hiểu ASP.NET MVC | -Tìm hiểu ASP.NET MVC | -Tìm hiểu ASP.NET MVC | -Tìm hiểu ASP.NET MVC |
| Tuần 7 | -Code những class liên quan phần công dân | -Code những class liên quan phần chính quyền | -Code những class liên quan phần admin | -Code những class liên quan phần admin |
| Tuần 8 | -Code giao diện phần công dân | -Code giao diện phần chính quyền | -Code giao diện phần admin | -Code giao diện phần admin |
| Tuần 9 | -Code chức năng cho phần công dân | -Code chức năng cho phần chính quyền | -Code chức năng cho phần admin | -Code chức năng cho phần admin |
| Tuần 10 | -Tiếp tục code chức năng và fix bug | -Tiếp tục code chức năng và fix bug | -Tiếp tục code chức năng và fix bug | -Tiếp tục code chức năng và fix bug |
| Tuần 11 | -Kết nối cơ sở dữ liệu và test thử | -Kết nối cơ sở dữ liệu và test thử | -Kết nối cơ sở dữ liệu và test thử | -Kết nối cơ sở dữ liệu và test thử |
| Tuần 12 | -Nối các phần lại với nhau, hoàn thành sản phẩm | -Nối các phần lại với nhau, hoàn thành sản phẩm | -Nối các phần lại với nhau, hoàn thành sản phẩm | -Nối các phần lại với nhau, hoàn thành sản phẩm |
| Tuần 13 | -Làm báo cáo đồ án | -Làm báo cáo đồ án | -Làm báo cáo đồ án | -Làm báo cáo đồ án |
| Tuần 14 | -Tổng kết lại sản phẩm | -Tổng kết lại sản phẩm | -Tổng kết lại sản phẩm | -Tổng kết lại sản phẩm |